## Slide 1
端到端流程与模型规划：从模型调用到运维闭环
1. 端到端链路：分类模型前置输出，IDA 保持轻量调度
IDA
申请发起
AWS SQS
排队任务
IDP
核心调度
BS-CAT
流水分类
交易识别
对手/标签
S-CALC
服务能力
GenAI
辅助推理
结果落库
HTM/测算
风险模型
决策建议
LMS
输出应用
分类知识库：规则 / 关键词 / 第三方数据
监控运营：效果监控 / 异常跟踪 / 人工维护
2. 当前现状：已进入可调用阶段
时间节点
关键事项
状态
8月11日
943 preview 完成部署，开放模型输出接口
已完成
8月11日
下游平台开始模型调用链路开发
进行中
当前
负债 / 收入知识库初始化完成；消费类建设中
进行中
8月21日
消费类知识库初始化 + 全分类效果评估报告
待办
8月31日
正式版模型发布，端到端链路调通
待办
9月15日前
新 S-CALC 与 LMS 页面完成，支持人审与 AB Test
待办
3. 下游分工：三类调用方共用同一分类底座
IDA
Tien / Niral
链路调用、调度逻辑、Serviceability 计算与 IDA/IDP 代码落地
风险 / 模型
Risk & Model
使用分类、负债、收入、支出与 Serviceability 指标
人审
SAV
Case 复核、异常解释、质检样本与业务反馈闭环
4. 运维方式：1 人 + 2 个 AI Agent，持续闭环
AI Agent 1｜质检 Agent：监控异常、定位问题
效果监控
分类分布与命中率、数据/分类漂移；对手方识别异常、关键字段缺失
问题诊断
定位异常交易与问题引擎，识别缺失商户/关键词/规则；自动生成优先级 Todo 清单
AI Agent 2｜知识库 Agent：主动补充、持续迭代
知识补全
检索未知商户/对手方，补充企业、品牌、关键词与分类信息，识别新增业务实体
知识库更新
自动生成新增/修改知识库建议，人工审核后进入正式知识库，持续沉淀规则与案例
核心取舍：让 BS-CAT 输出“可直接用于信审”的分类、对手方与标签结果；IDA 只保留必要调度、汇总与基础计算，降低下游复杂度。

## Slide 2
端到端流程与模型规划：从模型调用到运维闭环
1. 端到端链路：分类模型前置输出，IDA 保持轻量调度
IDA
申请发起
AWS SQS
排队任务
IDP
核心调度
BS-CAT
流水分类
交易识别
对手/标签
S-CALC
服务能力
GenAI
辅助推理
结果落库
HTM/测算
风险模型
决策建议
LMS
输出应用
分类知识库：规则 / 关键词 / 第三方数据
监控运营：效果监控 / 异常跟踪 / 人工维护
2. 当前现状：进展时间轴
4. 运维方式：1 人 + 2 个 AI Agent，持续闭环
AI Agent 1｜质检 Agent：监控异常、定位问题
效果监控
分类分布与命中率、数据/分类漂移；对手方识别异常、关键字段缺失
问题诊断
定位异常交易与问题引擎，识别缺失商户/关键词/规则；自动生成优先级 Todo 清单
AI Agent 2｜知识库 Agent：主动补充、持续迭代
知识补全
检索未知商户/对手方，补充企业、品牌、关键词与分类信息，识别新增业务实体
知识库更新
自动生成新增/修改知识库建议，人工审核后进入正式知识库，持续沉淀规则与案例
核心取舍：让 BS-CAT 输出“可直接用于信审”的分类、对手方与标签结果；IDA 只保留必要调度、汇总与基础计算，降低下游复杂度。
8月9日
943 模型平台 preview 版本完成部署，开放模型输出接口
下游平台开始模型调用链路开发
当前
负债 / 收入类知识库基本初始化完成，两类模型效果较好
消费类知识库建设中
8月21日
完成消费类知识库初始化
发布全分类详细模型效果评估报告
8月31日
发布正式版模型
链路调通
9月15日之前
新 S-CALC 开发完成
LMS 新页面开发完成，开 AB 前交付人审使用
S-CALC 开发完成后
开通 AB 测试